# Додаток до рішення

# Южноукраїнської міської ради

від «___» _______ 2015 №____

# ПРОГРАМА

капітального будівництва об’єктів

житлово-комунального господарства

та соціальної інфраструктури

міста Южноукраїнська

на 2016-2020 роки

м. Южноукраїнськ

# 2015 рік

# 1. Загальні положення

Програма капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська (далі–Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020», Закону України від 23.03.2000 №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закону України від 17.02.2011              № 3038- VІ «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», від 27.12.2001 №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 №538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», Наказу Міністерства фінансів України від  14 грудня 2001 №574 «Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі».

Ця Програма є однією з складових програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська .

# 2. Мета Програми

Метою Програми є визначення завдань з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська, забезпечення сприятливих умов реалізації інноваційних ідей, впровадження в будівництво прогресивних проектних рішень та виконання запланованих завдань.

Виконання завдань  Програми надасть новий позитив життя, більш продуктивний розвиток території та підвищить ефективність, надійність функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, об’єктів культурно-побутового призначення, освіти, охорони здоров’я та інших у наступних напрямах:

2.1. Забезпечення державної і міської політики та координації комплексних робіт, направлених на підтримання повноцінного життєвого середовища.

2.2. Виконання завдань з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів житлово–комунального господарства, культурно-побутового призначення, освіти, охорони здоров’я, соціальної інфраструктури та об’єктів інженерно-транспортної мережі.

2.3. Ефективне використання капітальних вкладень державного, міського бюджету та залучених інвестицій, що спрямовуються на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

2.4 Розробка та впровадження інноваційно-інвестиційних проектів з використанням технологій енерго- та ресурсозбереження, направлених на модернізацію технологій надання комунальних послуг.

2.5. Впровадження довгострокових механізмів фінансування процесів модернізації житлового фонду, оснащення сучасними приладами обліку споживання комунальних ресурсів.

2.6. Впровадження сучасної системи аналізу та впливу на техніко-економічну ситуацію процессу постачання комунальних послуг.

2.7. Створення безпечних та якісних умов для життя та здоров’я людини.

# 3. Завдання Програми

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Житловий фонд |
| 1 | Будівництво мансардових поверхів на житлових будинках, гуртожитках та адміністративних будівлях міста, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації (далі – в т.ч. розробка ПКД) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (далі-УЖГКБ) | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 8000,0 | 300,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 2000,0 |
| 2 | Реконструкция приміщень гуртожитку №4 за адресою вулиця Миру,11 в т.ч.розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 5000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рреконструкція гуртожитку № 6 під житло за адресою вулиця Комсомольська,3 міста Южноукраїнська Миколаївська область в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 15000,0 | 7500,0 | 7500,0 | 0 | 0 | 0 |

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Реконструкція, капітальний ремонт гуртожитків, що належать до комунальної власності територіальної громади в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 |
| 5 | Технічне переоснащення інженерних мереж житлових будинків з провадженням системи комерційно-технологічної диспетчеризації та комунікаційних мереж в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 9000,0 | 500,0 | 4250,0 | 4250,0 | 0 | 0 |
| 6 | Рреконструкція, капітальний ремонт соціального притулку для безпритульних в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення внутрішньобудинкових інженерних та електричних мереж житлових будинків міста в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 7000,0 | 500,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1700,0 |
| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Реконструкція, капітальний ремонт автоматичної системи протидимного захисту житлових будинків підвищеної поверховості в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 4000,0 | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 900,0 |
| 9 | Реконструкція, капітальний ремонт протипожежного водогону житлових будинків підвищеної поверховості в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1250,0 | 450,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 10 | Реконструкція майданчика біля житлового будинку по проспекту Леніна, 11 з облаштуванням міського фонтану в т.ч.розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 |

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва “Дитяча лікарня” з вбудованими громадськими приміщеннями, розташованими за адресою вул. Паркова, 8 міста Южноукраїнська в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 31000,0 | 100,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 6900,0 |
| 12 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт комунікаційних майданчиків на території міста в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Технічне переоснащення інженерних вводів теплопостачання житлових будинків мікрорайонів міста Южноукраїнська, з встановленням приладів обліку теплової енергії в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1800,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Встановлення поручнів на об’єктах житлового фонду міста в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 15 | Нове будівництво. Електроосвітлення територій загального користування та прибудинкових територій з впровадженням енергозберігаючих технологій в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
|  | Всього за напрямком: |  |  |  | 92950,0 | 19830,0 | 28030,0 | 18530,0 | 13830,0 | 12730,0 |
| Інженерні мережі та обладнання |
| 16 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж міста в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 6000,0 | 2500,0 | 1100,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від стадіону “Олімп” до КНС-3 в м. Южноукраїнську Миколаївської області в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від стадіону “Олімп” до Ташлицького водосховища (НК1-НК-2) в м. Южноукраїнську Миколаївської області в т.ч.розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 15000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 19 | Реконструкція системи гарячого водопостачання від ТРП-6 до житлових будинків 3-го мікрорайону за адресою Дружби народів,46,42, бульвар Цвіточний,3 та середня школа № 3 в місті Южноукраїнську Миколаївської області | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення міста в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1500,0 | 500,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення технологічного обладнання в ТРП в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 22 | Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення технологічного обладнання в КНС в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 23 | Нове будівництво локальних очисних споруд господарчо-побутової каналізації міста в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 101000,0 | 1000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Технічне переоснащення ТРП та КНС з встановленням приладів обліку теплової енергії в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нове будівництво. Міський пляж. Протиерозійні гідротехнічні берегоукріплювальні споруди в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Нове будівництво. Капітальний ремонт Встановлення нових засобів організації та регулювання дорожнім рухом на автомобільних дорогах міста в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 700,0 | 0 | 200,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 27 | Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті проспекту Леніна та вулиці Енергобудівників у т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всього за напрямком: |  |  |  | 133500,0 | 10200,0 | 33700,0 | 30200,0 | 29700,0 | 29700,0 |

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Розвиток, соціальна інфраструктура та дороги |
| 28 | Оновлення Генерального плану міста | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Будівництво скверу на честь пам’яті Т.Г.Шевченка м. Южноукраїнська Миколаївської області в т.ч. розробка ПКД | УЖКГБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Нове будівництво. Южноукраїнський міський історичний музей в т.ч. розробка ПКД | Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1200,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 31 | Будівництво полігону твердих побутових відходів на базі смітт’єпереробного комплексу в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 31500,0 | 1000,0 | 7700,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 |
| 32 | Нове будівництво, реконструкція міського цвинтаря (розширення) в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2000,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 |
| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення адміністративно–виробничих будівель та об’єктів соціальної інфраструктури міста в т.ч.розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 34 | Нове будівництво. Спортивна зала в гімназії №1 за адресою бульвар Курчатова, 6 м.Южноукраїнська в т.ч.розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 3000,0 | 350,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 550,0 |
| 35 | Реконструкція нежитлового приміщення і прилеглої території під відділ державної реєстрації актів цивільного стану за адресою вулиці Дружби Народів,35-В в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1500,0 | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 |

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць та доріг міста Южноукраїнська в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 20000,0 | 5000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| 37 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах міста в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкція, капітальний ремонт міського фонтану в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 39 | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт соціального притулку для бездомних та бродячих тварин в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 900,0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | Капітальний ремонт рятувальної станції в т.ч. розробка ПКД | УЖГКБ Кто замовник | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Нове будівництво. Приміщення для резервного енергозабезпечення (дизельного генератора) по вулиці Миру,3 у м. Южноукраїнську Миколаївської області в т.ч. розробка ПКД | Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 (заміна вікон та запасних виходів) по бульвару Курчатова,5 м.Южноукраїнська Миколаївської області в т.ч. розробка ПКД | Управління освіти Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1300,0 | 800,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Захисників Вітчизни (заміна вікон) по бульвару Курчатова,8 м.Южноукраїнська Миколаївської області в т.ч.розробка ПКД | Управління освіти Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 2200,0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| 44 | Капітальний ремонт вуличного (плескального) басейна дошкільного навчального закладу №2 по бульвару Курчатова,5 м.Южноукраїнська Миколаївської області в т.ч розробка ПКД | Управління освіти Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Капітальний ремонт укріплення аварійних груп дошкільного навчального закладу №8 по вулиці Набережна Енергетиків,31 м.Южноукраїнська Миколаївської області в т.ч. розробка ПКД | Управління освіти Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1130,0 | 1130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № з/п | Назва об’єкту | Замовник | Термін виконання | Джерела фінансування | Загальна вартість об’єкту, тис.грн. | Пропозиції прогнозних показників фінансування по роках, в тому числі (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | Реконструкція будівлі по бульвару Шкільному,10 у м.Южноукраїнську Миколаївської області в т.ч.розробка ПКД | Управління освіти Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 10000,0 | 350,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2450,0 |
| 47 | Капітальний ремонт аварійних приміщень дошкільного навчального закладу №6 по бульвару Цвіточному,14 м.Южноукраїнська Миколаївської області в т.ч.розробка ПКД | Управління освіти Южноукраїнсьої міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 1130,0 | 1130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Улаштування підйомника в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 для дітей з обмеженими можливостями по проспекту Леніна,16 м.Южноукраїнська Миколаївської області в т.ч.розробка ПКД | Управління освіти Южноукраїнської міської ради | 2016-2020 | Міський бюджет, інші джерела не заборонені чинним законодавством України | 280,0 | 80,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всього за напрямком: |  |  |  | 83550,0 | 13150,0 | 19550,0 | 17150,0 | 16950,0 | 16750,0 |
|  | Разом по програмі |  |  |  | 310000,0 | 43180,0 | 81280,0 | 65880,0 | 60480,0 | 59180,0 |

Пропозиції прогнозних показників фінансованого забезпечення напрямів (об’єктів) зазначеної Програми надані попередньо та будуть визначатись в залежності від реальних можливостей міського бюджету при його затверджені на відповідні роки в установленому порядку.

# 4. Фінансування виконання Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти міського бюджету;

- кошти субвенцій державного та обласного бюджетів;

- інвестиції та інші джерела не заборонені чинним законодавством.

# 5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- створити сприятливі умови для життя шляхом здійснення реконструкції, капітального ремонту застарілого житлового фонду та будівництва нового;

- виконати заплановані будівельно-ремонтні роботи, реконструкцію та технічне переоснащення: житлових будинків, ліфтів, внутрішньо будинкових систем водо-, тепло-, електропостачання, водовідведення, автоматичного пожежного та протидимного захисту об’єктів житлового фонду;

- технічного переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг, в тому числі впровадження сучасної системи аналізу техніко-економічної ситуації процесу постачання комунальних послуг;

- добудувати сквер на честь пам’яті Т.Г.Шевченка для поліпшення умов відпочинку громадян, побудувати міський історичний музей, спортивну залу в гімназії №1;

- виконати реконструкцію, капітальний ремонт наявних загальноосвітніх навчальних закладів;

- закінчити реконструкцію міського цвинтаря та інше;

- поліпшити екологічний стан території.

6. Система управління контролю за ходом виконання Програми

# Організація, координація роботи, спрямованої на здійснення завдань щодо виконання Програми, проведення моніторингу, аналізу та підготовка звіту про стан її виконання покладається на управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради.

Інформація про хід виконання завдань Програми надається на вимогу міського голови міста Южноукраїнська, постійних комісій Южноукраїнської міської ради. Звіт про хід і результати виконання Програми заслуховується на пленарному засіданні Южноукраїнської міської ради, по закінченню терміну дії Програми.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                                            М.В.Бацман